Projekt	Zał. nr 7 do WP

U M O W A Nr ….....................

zawarta w dniu  …………… 2016 r.  w Wągrowcu,

pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Wągrowcu,

ul. Janowiecka 100

Wpis do KRS Rejestru Przedsiębiorstw pod nr 0000058825 , Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Numer identyfikacji podatkowej NIP 766-000-65-50; REGON 570544997

Wysokość kapitału zakładowego Spółki 28 475 000,00 zł.

reprezentowanym przez:

Dyrektor – Krzysztof Garnetz

zwanym dalej Zamawiającym

a,

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

……………………………………….

reprezentowanym przez:

…………………………….

zwanym dalej Wykonawcą,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu otwartym ogłoszonym w dniu …………….. 2016 r. została zawarta umowa o poniższej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: ,,Wybudowanie rezerwowego rurociągu ssawnego wraz z robotami remontowymi”

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3. Zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta Wykonawcy z dnia …...2016 r. Dokumenty te stanowią integralną część umowy jako załączniki.

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

1.1.	Przekazanie placu budowy wraz z dziennikiem budowy.

1.2. Zawiadomienie pisemne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczęcia budowy

1.3. Dokonanie odbiorów częściowych , odbiorów robót zanikających i zwołanie , najpóźniej na 7 dni od chwili

zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, odbioru końcowego  wykonanych prac.

1.4. Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego przedmiotu umowy.

1.5. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawcę.

1.6. Dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych

1.7. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych faktur, na zasadach określonych niniejszą umową.

2. Obowiązki Wykonawcy.

2.1.	Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

2.2.	Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 4 (czterech ) egzemplarzach i przekazanie jej Zamawiającemu na 7 (siedem) dni przed terminem odbioru końcowego całego zamówienia.

2.3.	Pozyskanie map z aktualnym uzbrojeniem i uaktualnienie planu sytuacyjnego o wykonane w międzyczasie uzbrojenia terenu, wytyczenie geodezyjne nowych obiektów i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót.

2.4.	Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

2.5.	Współpraca ze służbami Zamawiającego.

2.6.	Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

2.7. 	Pisemne powiadomienie inwestora o planowanych odbiorach :

a) robót częściowych	 - z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym

b) robót zanikających 	 - z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym

c) końcowych	               - z wyprzedzeniem co najmniej siedmiodniowym

Na dzień odbioru końcowego przekazanie Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie wymagane art. 57 ustawy Prawo Budowlane

2.8. 	Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

2.9.	Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

2.10.	Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

2.11.	Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.12.	Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 10 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

2.13.	Ubezpieczenie budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

2.14. Przedstawienie Harmonogramu Prac w celu akceptacji przez Zamawiającego.

2.15. 	Przed podpisaniem umowy na przedmiot zamówienia Wykonawca wniósł zabezpieczenie tytułem należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane w wysokości 70%., pozostałe 30% zostanie wypłacone nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 3

Terminy wykonania

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy od dnia jej podpisania w ciągu 60 dni.

2. Terminy ustalone w pkt 1 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

a)	opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

b)	wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć (warunki atmosferyczne – temp. poniżej -5ºC) pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 4

Odbiory

1.	Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

2.	Odbiorom częściowym będą podlegały roboty wykonane zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

3.	Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

4.	Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego.  Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 21 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5. W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.	Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

7.	 Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8.	Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

8.1.	nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy,

8.2.	ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

9.	 Z dniem protokolarnego odbioru końcowego przechodzi na Zamawiającego ryzyko utraty lub uszkodzenia wykonanego przedmiotu umowy.

10.	Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

11.1.	nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

11.2.	nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a)	jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b)	jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy,

c)	w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12.	Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy tj. Wybudowanie rezerwowego rurociągu ssawnego wraz z robotami remontowymi Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

netto: …………………… zł.

obowiązująca w danym okresie stawka VAT ( 23%)

w kwocie ………………….. zł.

razem brutto: …………………. zł.

słownie zł. : …………………………………………………….

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie koszty robót, wynikających z  projektu budowlanego, dokumentacji i przedmiaru robót.

§ 6

Warunki płatności

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury złożonej u Zamawiającego do 14 dni po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę i okazaniu dokumentów potwierdzających całkowite rozliczenie z podwykonawcami biorącymi udział w realizacji przedmiotu zamówienia oraz oświadczeniach tych podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z głównym wykonawcą robót.

2. Płatność nastąpi na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktury. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji usługi będącej przedmiotem umowy, ustalona kwota brutto może ulec zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT.

5.  Faktury za roboty dodatkowe, uzupełniające będą regulowane po podpisaniu protokołu odbioru w terminie 14 dni od daty wystawienia.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

Wykonawca udziela Zamawiającemu min. 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy liczonej od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca w przypadku wykonania powierzonych mu zadań przez podwykonawców, ponosi pełną odpowiedzialność za ich pracę. Podzlecanie robót przez Wykonawcę dalszym podwykonawcom wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zaakceptowania dalszego podwykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania bieżących płatności na rzecz Wykonawcy do czasu udokumentowania faktu uregulowania zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz dalszych podwykonawców poprzez co najmniej przedłożenie ich oświadczeń potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z płatnościami wobec podwykonawców z niniejszej umowy.

- Przy realizacji niniejszej umowy Wykonawca nie może powierzyć podwykonawstwa budowy rezerwowego rurociągu ssawnego.

§ 9

Odpowiedzialność cywilno prawna

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego , określonego w § 5, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w § 3  jako termin zakończenia robót.

b) za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania lub w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na zakończenie usunięcia wad,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5

d) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 5 % wynagrodzenia należnego podwykonawcy za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub za każdy dzień nieterminowej zapłaty tego wynagrodzenia, liczony od dnia określonego w umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty; w przypadku braku zapłaty kara będzie naliczana do dnia przedstawienia zamawiającemu dowodu, że zapłata została dokonana;

e) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 3.000,00 zł za każdy stwierdzony taki przypadek.

2. Jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5,

4. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął bez uzasadnionych przyczyn wykonywania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 umowy lub wstrzymał wykonanie przedmiotu umowy na czas dłuższy niż 7 dni bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.

5. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu. Pomimo odstąpienia od umowy zapisy umowy dotyczące kar umownych, odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych oraz obowiązków Wykonawcy wynikających z rękojmi i gwarancji pozostają w mocy i wiążą strony.

§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1.1.	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

1.2.	nastąpi  rozwiązanie firmy Wykonawcy,

1.3.	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

1.4.	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

1.5.	Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc,

1.6. Wykonawca powierzył bez zgody Zamawiającego wykonanie części lub całości zadania podwykonawcy.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

2.1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i

powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie  o odstąpieniu można złożyć w terminie 30 dni od ujawnienia okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

4.1.	w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

4.2.	Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

4.3.	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4.4.	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

4.5.	Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

5.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

5.1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

5.2. odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.3, po cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

5.3. rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

5.4. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 11

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się na czas realizacji robót do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wszelkich szkód budowano-montażowych.

§ 12
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. Zmiana postanowień  zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.	Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.1.	Zamawiający:

– inspektor nadzoru: ………………….

1.2. Wykonawca:

– kierownik budowy: ………………….

3.	Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.	W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5.	Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) egzemplarze dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanową Warunki Przetargu oraz  oferta Wykonawcy.

...............................................                                                              ............................................

Z a m a w i a j ą c y                                                                                 W y k o n a w c a